GESTÃO DE MUDANÇA — GMUD PRJ012 — Orquestração de Identidades ATO 1: Fundação Cloud IGA Azure App Registration + Zero Plaintext via HashiCorp Vault

| Código da GMUD | GMUD-PRJ012-ATO1 |
| --- | --- |
| Projeto | PRJ012 — midPoint → Microsoft Entra ID |
| Fase | ATO 1 — Fundação de Conectividade Azure |
| Versão | 1.0 |
| Data de Emissão | 06/03/2026 |
| Janela de Execução | 2–4 horas (sessão única) |
| Responsável Técnico | Paulo Feitosa Lima — GRC Lead / Especialista IAM |
| Ambiente | Living Lab Fiqueok — Tenant fiqueok.com.br (Tier Free) |
| Classificação | Confidencial Interno |
| Dependência | PRJ011 CONCLUÍDO (100 usuários + 10 grupos GRP_* no Entra ID) |
| Referência TAP | TAP-PRJ012 v1.1 — Seção 6, ATO 1 |

# 1. Objetivo da Mudança

Esta GMUD documenta a execução do ATO 1 do PRJ012: criação do Azure App Registration (Service Principal) que concederá ao midPoint uma identidade de máquina autônoma para gerenciar o ciclo JML dos 100 usuários do tenant fiqueok.com.br, sem depender de sessões interativas da conta pessoal do administrador.

Adicionalmente, esta fase configura a integração Zero Plaintext com o HashiCorp Vault (PRJ007), garantindo que nenhuma credencial seja armazenada em texto plano no midPoint ou em arquivos de configuração.

# 2. Escopo da Mudança

Incluído neste ATO:

- Criação do App Registration midpoint-iga-connector no Microsoft Entra ID

- Atribuição das permissões de API: User.ReadWrite.All, Group.ReadWrite.All, Directory.Read.All

- Aplicação de consentimento administrativo (Grant admin consent)

- Geração do Client Secret com validade de 12 meses

- Armazenamento seguro das credenciais no HashiCorp Vault (PRJ007)

- Configuração do External Secret Store no midPoint (Zero Plaintext)

- Coleta dos identificadores de auditoria (Client ID, Tenant ID, Object ID)

- Execução do Sanity Check expandido via PowerShell com geração de evidência JSON

Excluído deste ATO:

- Configuração do conector no midPoint (ATO 2)

- Qualquer operação de escrita sobre os usuários FP001–FP100

- Modificações em políticas de Conditional Access ou PIM

# 3. Análise de Risco

| ID | Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Client Secret expirado antes do fim do PRJ012 | Baixa | Alto | Validade 12 meses + alerta registrado no Logs_Execucao.md |
| R02 | Exposição do Client Secret (plaintext em config) | Média | Crítico | External Secret Store: midPoint lê via Vault API — Zero Plaintext |
| R03 | Consentimento administrativo não aplicado → erro 403 | Média | Alto | Checklist de validação pós-criação confirma Grant admin consent |
| R04 | Token vazio retornado pelo endpoint OAuth2 (falha silenciosa) | Baixa | Médio | Sanity Check valida access_token.Length > 0 antes de prosseguir |
| R05 | Redirect URI não documentado gera dúvida em revisão futura | Baixa | Baixo | Registrar explicitamente 'Redirect URI: vazio (não aplicável ao fluxo Client Credentials)' |

# 4. Roteiro de Execução

## 4.1  Registro do Aplicativo (Identidade de Máquina)

| # | Status | Passo | Observação / GRC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ ] | Azure Portal → Microsoft Entra ID → App registrations → + New registration | Acesso via conta nativa .onmicrosoft.com (lição L01 — PRJ011) |
| 2 | [ ] | Nome: midpoint-iga-connector | Nome padrão definido no TAP-PRJ012 v1.1 |
| 3 | [ ] | Tipo de conta: Accounts in this organizational directory only (Fiqueok only — Single tenant) | Single tenant: apenas o tenant fiqueok.com.br terá acesso |
| 4 | [ ] | Redirect URI: deixar em branco | Fluxo Client Credentials não utiliza Redirect URI. Registrar ausência para auditoria. |
| 5 | [ ] | Clicar em Register e aguardar criação do App | Coletar Application (client) ID e Object ID na tela Overview |

## 4.2  Atribuição de Permissões (Princípio do Menor Privilégio)

| ⚠ GRC | Sem o Grant admin consent, todas as chamadas à Graph API retornarão HTTP 403 Forbidden. Este passo é obrigatório antes de qualquer teste. |
| --- | --- |

| # | Status | Passo | Justificativa IAM |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | [ ] | No menu do App: API permissions → + Add a permission → Microsoft Graph → Application permissions | Tipo Application (não Delegated): opera sem usuário interativo |
| 7 | [ ] | Adicionar: User.ReadWrite.All | Ciclo JML: criação, atualização e desabilitação de contas FP001–FP100 |
| 8 | [ ] | Adicionar: Group.ReadWrite.All | Gestão de membros nos grupos GRP_* (RBAC por Department) |
| 9 | [ ] | Adicionar: Directory.Read.All | Leitura de metadados e correlação de identidades (âncora EmployeeID) |
| 10 | [ ] | Clicar em 'Grant admin consent for Fiqueok' e confirmar | OBRIGATÓRIO — sem este passo o ATO 1 está incompleto |
| 11 | [ ] | Confirmar que as 3 permissões mostram status 'Granted for Fiqueok' (ícone verde) | Evidência: screenshot da tela API permissions com 3 permissões verdes |

## 4.3  Geração e Armazenamento do Client Secret (Zero Plaintext)

| 🔐 SEC | O valor do Client Secret é exibido UMA ÚNICA VEZ. Após sair da tela, é impossível recuperá-lo. Copie imediatamente para o Vault antes de navegar. |
| --- | --- |

| # | Status | Passo | Observação de Segurança |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | [ ] | Certificates & secrets → Client secrets → + New client secret | Acesso restrito ao GRC Lead (Paulo Lima) |
| 13 | [ ] | Descrição: midPoint Connector Key - PRJ012 | Nomenclatura padronizada para rastreabilidade em auditoria |
| 14 | [ ] | Expiração: 12 meses | Mitigação R01: registrar data de expiração no Logs_Execucao.md |
| 15 | [ ] | COPIAR o valor da coluna Value imediatamente após a criação | Valor visível apenas neste momento. Não fechar a aba antes de copiar. |
| 16 | [ ] | Armazenar no HashiCorp Vault: path secret/prj012/entra-connector | PRJ007 — IP Tailscale: 100.104.22.70. Zero Plaintext: nenhuma credencial em texto nos arquivos midPoint. |
| 17 | [ ] | No midPoint: configurar External Secret Store apontando para o Vault API (endpoint: 100.104.22.70) | midPoint lê Client Secret e senha MariaDB dinamicamente via Vault — padrão Zero Plaintext (TAP v1.1 Gap 2) |

## 4.4  Coleta de Identificadores de Auditoria

Coletar os seguintes identificadores no Overview do App Registration e registrar no Logs_Execucao.md. Além dos valores, registrar o timestamp da coleta e o responsável — recomendação da segunda opinião técnica para máxima rastreabilidade.

| Atributo | Valor (preencher após criação) | Destino |
| --- | --- | --- |
| Application (client) ID | [Disponível no Overview do App] | midPoint Resource |
| Directory (tenant) ID | 503bbd0e-f33f-4ebe-b12e-f24a506978c9 | midPoint Resource |
| Client Secret Value | [Armazenado no Vault — path: secret/prj012/entra-connector] | Vault → midPoint |
| App Object ID | [Disponível no Overview do App] | Auditoria / Logs |
| Timestamp de Criação | [Registrar data/hora da execução] | Logs_Execucao.md |
| Responsável pela Execução | Paulo Feitosa Lima — GRC Lead | Logs_Execucao.md |
| Data de Expiração do Secret | [Calcular: data criação + 12 meses] | Alerta R01 |

# 5. Sanity Check — Validação Expandida (Pré-ATO 2)

Executar o script abaixo via PowerShell com conta nativa .onmicrosoft.com (lição L01 — PRJ011). O script valida o token OAuth2, leitura de usuários e grupos, e gera um arquivo JSON de evidência auditável. Inspecionar o access_token.Length para garantir que o token não retornou vazio (recomendação da análise técnica).

# PRJ012 - ATO 1 | Sanity Check Expandido

# Substituir SEU_CLIENT_ID e SEU_CLIENT_SECRET pelos valores do Vault

$ClientId     = 'SEU_CLIENT_ID'

$ClientSecret = 'SEU_CLIENT_SECRET'

$TenantId     = '503bbd0e-f33f-4ebe-b12e-f24a506978c9'

# 1. Obter Token OAuth2 (Client Credentials)

$Body = @{

client_id     = $ClientId

client_secret = $ClientSecret

scope         = 'https://graph.microsoft.com/.default'

grant_type    = 'client_credentials'

}

$TokenRequest = Invoke-RestMethod -Method Post \

-Uri 'https://login.microsoftonline.com/$TenantId/oauth2/v2.0/token' \

-Body $Body

$AccessToken = $TokenRequest.access_token

# 2. Validar token (incluindo inspeção de comprimento)

if ($AccessToken -and $AccessToken.Length -gt 100) {

Write-Host '  Token gerado com sucesso!' -ForegroundColor Green

Write-Host "  Tamanho do token: $($AccessToken.Length) chars" -ForegroundColor Cyan

} else {

Write-Host '  Falha ao gerar token ou token vazio.' -ForegroundColor Red

exit

}

# 3. Testar leitura de usuários

$Users = Invoke-RestMethod -Method Get \

-Uri 'https://graph.microsoft.com/v1.0/users' \

-Headers @{ Authorization = "Bearer $AccessToken" }

Write-Host "  Usuarios retornados: $($Users.value.Count)" -ForegroundColor Cyan

# 4. Testar leitura de grupos

$Groups = Invoke-RestMethod -Method Get \

-Uri 'https://graph.microsoft.com/v1.0/groups' \

-Headers @{ Authorization = "Bearer $AccessToken" }

Write-Host "  Grupos retornados: $($Groups.value.Count)" -ForegroundColor Cyan

# 5. Gerar evidência auditável em JSON

$LogPath = 'C:\Logs\PRJ012_ATO1_Validation.json'

New-Item -Path (Split-Path $LogPath) -ItemType Directory -Force | Out-Null

$Output = @{

Timestamp      = (Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')

Responsavel    = 'Paulo Feitosa Lima'

ClientId       = $ClientId

TenantId       = $TenantId

TokenLength    = $AccessToken.Length

UsersCount     = $Users.value.Count

GroupsCount    = $Groups.value.Count

SanityCheckOK  = ($Users.value.Count -eq 100 -and $Groups.value.Count -ge 10)

}

$Output | ConvertTo-Json | Out-File $LogPath -Encoding UTF8

Write-Host "  Evidencia salva em $LogPath" -ForegroundColor Yellow

| ✅ GATE | O Sanity Check só é considerado aprovado quando: UsersCount = 100, GroupsCount ≥ 10, TokenLength > 100 e SanityCheckOK = True. Estes valores confirmam que as 3 permissões foram concedidas corretamente. |
| --- | --- |

# 6. Checklist de Encerramento do ATO 1

Todos os itens abaixo devem estar confirmados antes de avançar para o ATO 2 (Configuração do Resource no midPoint):

- ☐  App Registration criado com nome correto: midpoint-iga-connector

- ☐  Tipo de conta: Single tenant (Fiqueok only) — Redirect URI: vazio (documentado)

- ☐  Permissão User.ReadWrite.All atribuída (tipo Application) com status Granted

- ☐  Permissão Group.ReadWrite.All atribuída (tipo Application) com status Granted

- ☐  Permissão Directory.Read.All atribuída (tipo Application) com status Granted

- ☐  Grant admin consent aplicado — 3 permissões com ícone verde

- ☐  Client Secret gerado (desc: midPoint Connector Key - PRJ012, expiração: 12 meses)

- ☐  Client Secret armazenado no Vault: path secret/prj012/entra-connector

- ☐  External Secret Store configurado no midPoint (Zero Plaintext validado)

- ☐  Identificadores coletados: Client ID, Tenant ID, Object ID, Timestamp, Expiração

- ☐  Identificadores registrados no Logs_Execucao.md com timestamp e responsável

- ☐  Sanity Check executado: UsersCount = 100, GroupsCount ≥ 10, TokenLength > 100

- ☐  Arquivo JSON de evidência salvo: C:\Logs\PRJ012_ATO1_Validation.json

- ☐  Screenshot da tela API permissions (3 permissões verdes) arquivado

# 7. Plano de Rollback

O ATO 1 é uma operação de criação de recursos — não modifica os 100 usuários ou grupos existentes no Entra ID. O rollback é simples e não destrutivo:

| Nível | Cenário | Ação de Rollback |
| --- | --- | --- |
| L1 | Client Secret exposto ou comprometido | Revogar o Secret no portal (Certificates & secrets → Delete) e gerar novo. Atualizar Vault. Nenhum usuário impactado. |
| L2 | App Registration criado com permissões erradas | Remover permissões incorretas e adicionar as corretas. Re-executar Grant admin consent. Sanity Check novamente. |
| L3 | App Registration criado com nome errado ou configuração totalmente incorreta | Deletar o App Registration no portal (App registrations → Delete). Recriar do zero seguindo esta GMUD. |

| ℹ INFO | O ATO 1 não realiza nenhuma escrita nos 100 usuários FP001–FP100. Em caso de falha total, basta deletar o App Registration — o diretório Entra ID permanece intacto. |
| --- | --- |

# 8. Critérios de Saída — Gate para ATO 2

| Critério | Status |
| --- | --- |
| App Registration midpoint-iga-connector existente e ativo no tenant | [ ] OK / [ ] PEND |
| 3 permissões com consentimento administrativo concedido (status verde) | [ ] OK / [ ] PEND |
| Client Secret armazenado no Vault (Zero Plaintext confirmado) | [ ] OK / [ ] PEND |
| External Secret Store configurado no midPoint | [ ] OK / [ ] PEND |
| Sanity Check: UsersCount=100, GroupsCount≥10, SanityCheckOK=True | [ ] OK / [ ] PEND |
| JSON de evidência salvo e arquivado (PRJ012_ATO1_Validation.json) | [ ] OK / [ ] PEND |
| Logs_Execucao.md atualizado com IDs, timestamp e responsável | [ ] OK / [ ] PEND |

# 9. Aprovações

| Função | Nome | Data | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| GRC Lead / Responsável Técnico | Paulo Feitosa Lima | 06/03/2026 | Pendente |
| GRC Advisor (Revisão Técnica) | Perplexity AI | 06/03/2026 | Revisado |
| Segunda Opinião Técnica | Claude (Anthropic) | 06/03/2026 | Consolidado |

— FIM DO DOCUMENTO GMUD-PRJ012-ATO1 v1.0 —

Classificação: Confidencial Interno — Lab Fiqueok

Referência: TAP-PRJ012 v1.1 | PRJ011 Concluído | PRJ007 Vault Operacional