LABORATÓRIO GF

PRJ017 – Secure Edge Gateway

Termo de Abertura de Projeto & Procedimento Operacional Padrão

| Código do Projeto | PRJ017 |
| --- | --- |
| Nome do Projeto | Secure Edge Gateway |
| Responsável | Paulo (Administrador) |
| Stakeholders | Paulo (Admin), Daniel (Dev) |
| Data de Elaboração | 18 de Abril de 2026 |
| Versão | 1.0 — Baseline |
| Classificação | CONFIDENCIAL – Uso Interno |

Laboratório GF  |  Arquitetura de Segurança e Redes

# PARTE I — TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)

## 1. Identificação do Projeto

| Título | PRJ017 – Secure Edge Gateway |
| --- | --- |
| Objetivo Central | Eliminar a superfície de ataque externa da Shadow API (PRJ008) e implementar o pilar de Identidade como Perímetro via Cloudflare Zero Trust |
| Escopo | API Shadow (porta 8000), VM api-gf-01 (Ubuntu 24.04), domínio api.fiqueok.com.br |
| Tecnologias | Cloudflare Tunnel, Cloudflare Access, FastAPI (Uvicorn), systemd, HashiCorp Vault, Tailscale VPN |
| Status Atual | Concluído — Serviço ativo como daemon systemd, túnel gerenciado pelo dashboard Cloudflare |

## 2. Objetivo Estratégico

O projeto PRJ017 nasce da necessidade de proteger os endpoints da Shadow API contra exposição direta à internet pública. O modelo de segurança adotado elimina a necessidade de firewall com portas abertas, substitui a abordagem de rede perimetral tradicional e posiciona a identidade do usuário como o novo perímetro de controle de acesso.

Os objetivos estratégicos são:

- Implementar o conceito de Zero Attack Surface: nenhuma porta exposta publicamente no servidor de origem.

- Adotar o modelo ZTNA (Zero Trust Network Access) como mecanismo de autorização de acesso.

- Garantir criptografia de ponta a ponta: HTTPS na borda Cloudflare com SSL Offloading para o localhost.

- Criar uma base replicável para os demais sistemas do laboratório (OrangeHRM, Midpoint).

- Assegurar disponibilidade contínua via autostart do serviço systemd em caso de reinicialização da VM.

## 3. Justificativa

A Shadow API consumia credenciais do banco MariaDB e segredos do HashiCorp Vault. Sua operação com porta 8000 acessível diretamente via rede Tailscale representava um risco operacional, pois qualquer dispositivo na malha VPN poderia alcançar os endpoints sem autenticação adicional.

A implementação do PRJ017 endereça os seguintes controles da ISO/IEC 27001:2022:

| Controle ISO 27001 | Descrição | Ação no PRJ017 |
| --- | --- | --- |
| A.8.20 – Segurança de Redes | Proteção de redes e serviços de rede | Eliminação da porta 8000 exposta; tráfego apenas via túnel criptografado |
| A.8.3 – Restrição de Acesso | Restringir acesso à informação e funções | Cloudflare Access com OTP por e-mail; apenas identidades autorizadas acessam a API |
| A.8.26 – Segurança de Aplicações | Segurança de aplicações em redes públicas | HTTPS obrigatório na borda; sem exposição de HTTP para a internet |
| A.5.15 – Controle de Acesso | Política de controle de acesso | Política de Zero Trust baseada em identidade (e-mail verificado via OTP) |

## 4. Partes Interessadas

| Stakeholder | Papel | Responsabilidade | Nível de Envolvimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Paulo | Administrador / Arquiteto | Implementação, manutenção, renovação de token Vault, gestão do conector Cloudflare | Alto — Executor Principal |
| Daniel | Desenvolvedor | Consumo dos endpoints protegidos, desenvolvimento de integrações com a Shadow API | Médio — Usuário Autorizado |

## 5. Arquitetura da Solução Implementada

O fluxo de acesso seguro implementado segue o seguinte modelo em camadas:

| # | Camada | Descrição | Protocolo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usuário (Edge) | Acessa https://api.fiqueok.com.br via navegador/cliente HTTP | HTTPS / TLS 1.3 |
| 2 | Cloudflare Access | Intercepta a requisição e verifica identidade via OTP por e-mail | Zero Trust Policy |
| 3 | Cloudflare Tunnel | Encaminha o tráfego autenticado ao conector instalado na VM | QUIC / HTTP/2 (criptografado) |
| 4 | Conector (cloudflared) | Serviço systemd em execução na api-gf-01, recebe o tráfego do túnel | HTTP local (loopback) |
| 5 | Aplicação (Origin) | FastAPI / Uvicorn escutando em localhost:8000; nunca exposto externamente | HTTP interno |

Nota de Segurança: O servidor de origem (api-gf-01) nunca recebe conexões diretas da internet. O único canal de entrada é o túnel criptografado do Cloudflare, estabelecido de dentro para fora (outbound only). Isso elimina a necessidade de regras de firewall de entrada (inbound) e reduz a superfície de ataque a zero.

## 6. Entregas do Projeto

| Entrega | Status | Artefato |
| --- | --- | --- |
| VM api-gf-01 com FastAPI (uvicorn) em execução via systemd | Concluído | shadow-api.service |
| Cloudflare Tunnel configurado e associado ao subdomínio api.fiqueok.com.br | Concluído | Dashboard CF / config.yml |
| Cloudflare Access com política OTP para emails autorizados | Concluído | Policy CF Access |
| Conector cloudflared instalado como serviço do sistema (systemctl) | Concluído | cloudflared.service |
| Crontab para renovação automática do token Vault (daily 00h) | Concluído | crontab -l (paulo) |
| TAP e POP (este documento) | Concluído | PRJ017_TAP_POP.docx |

## 7. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Expiração do token do Vault causando falha na API | Média | Crontab diário para renovação automática; monitorar logs do serviço via journalctl |
| Queda do conector cloudflared | Baixa | Serviço systemd com Restart=always; reconexão automática em ~5s |
| Instabilidade na rede QUIC entre o conector e a borda Cloudflare | Baixa | Observado na implantação; resolvido automaticamente via retry do cloudflared |
| Acesso indevido por credencial de e-mail comprometida | Baixa | Revisar e atualizar a lista de e-mails autorizados na policy de Access periodicamente |

## 8. Aprovação e Registro

| Elaborado por | Paulo — Arquiteto de Segurança e Redes |
| --- | --- |
| Data de Conclusão | 18 de Abril de 2026 |
| Versão do Documento | 1.0 |
| Próxima Revisão | 18 de Julho de 2026 (ou após mudança de infraestrutura) |

# PARTE II — PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

Publicação Segura de Sistemas via Cloudflare Zero Trust — Guia de Replicação para OrangeHRM e Midpoint

| Código do POP | POP-PRJ017-001 |
| --- | --- |
| Objetivo | Replicar a arquitetura Secure Edge Gateway para novos sistemas do laboratório |
| Aplica-se a | OrangeHRM (porta 8085 — 100.96.17.65) e Midpoint IGA (porta 8443) |
| Pré-requisitos | Conta Cloudflare com domínio ativo (fiqueok.com.br), acesso SSH às VMs, Cloudflare Zero Trust habilitado |
| Tempo Estimado | 30–45 minutos por sistema |

## Etapa 1 — Criar o Túnel no Dashboard Cloudflare Zero Trust

Acesse o painel em one.dash.cloudflare.com e navegue até:

- Zero Trust > Networks > Tunnels > Create a tunnel

- Selecione o tipo: Cloudflared

- Defina o nome do túnel no padrão: tunnel-<sistema> (ex: tunnel-orangehrm, tunnel-midpoint)

- Clique em Save tunnel para gerar o token de instalação

- IMPORTANTE: Copie e guarde o token exibido — ele será utilizado na Etapa 3

## Etapa 2 — Configurar o Public Hostname

Ainda na tela de configuração do túnel, vá até a aba Public Hostnames e adicione uma nova entrada:

| Parâmetro | OrangeHRM | Midpoint IGA |
| --- | --- | --- |
| Subdomain | hrm (→ hrm.fiqueok.com.br) | iga (→ iga.fiqueok.com.br) |
| Domain | fiqueok.com.br | fiqueok.com.br |
| Service (Type) | HTTP | HTTPS |
| URL (Origin) | localhost:8085 | localhost:8443 |
| TLS / No TLS Verify | N/A | Habilitar No TLS Verify se cert autoassinado |

- Salve a configuração do hostname

- O CNAME será criado automaticamente no DNS do domínio fiqueok.com.br pelo Cloudflare

## Etapa 3 — Instalar o Conector (cloudflared) na VM de Destino

Acesse a VM de destino via SSH e execute os comandos abaixo na sequência:

### 3.1 — Adicionar o repositório oficial e instalar o pacote

- sudo mkdir -p --mode=0755 /usr/share/keyrings

- curl -fsSL https://pkg.cloudflare.com/cloudflare-public-v2.gpg | sudo tee /usr/share/keyrings/cloudflare-public-v2.gpg >/dev/null

- echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/cloudflare-public-v2.gpg] https://pkg.cloudflare.com/cloudflared any main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/cloudflared.list

- sudo apt-get update && sudo apt-get install cloudflared -y

### 3.2 — Instalar o conector como serviço do sistema

Substitua <TOKEN> pelo token copiado na Etapa 1:

- sudo cloudflared service install <TOKEN>

O comando acima realiza automaticamente as seguintes ações:

  - Cria o arquivo de serviço em /etc/systemd/system/cloudflared.service

  - Registra o conector no painel do Cloudflare Zero Trust

  - Habilita o serviço para autostart no boot da VM (enabled)

## Etapa 4 — Verificar o Status do Conector

Execute os comandos de verificação e confirme os resultados esperados:

| Comando | Resultado Esperado |
| --- | --- |
| sudo systemctl status cloudflared | Active: active (running) — Status verde confirmando daemon ativo |
| sudo journalctl -u cloudflared -n 30 | Logs com INF Registered tunnel connection para 4 connIndex (0-3) |
| No Dashboard CF > Tunnels | Status do túnel exibido como HEALTHY (ponto verde) |

## Etapa 5 — Configurar a Política de Acesso (Cloudflare Access)

No painel Cloudflare Zero Trust, navegue até Access > Applications e crie uma nova aplicação:

### 5.1 — Configuração da Aplicação

- Application Type: Self-hosted

- Application Name: OrangeHRM RH Lab (ou Midpoint IGA Lab)

- Application Domain: hrm.fiqueok.com.br (ou iga.fiqueok.com.br)

- Session Duration: 24h (recomendado para ambiente de laboratório)

### 5.2 — Configuração da Política de Acesso

- Policy Name: Allow Lab Users

- Action: Allow

- Rule (Include): Emails — adicionar os e-mails autorizados individualmente:

  - paulo@<dominio>  (Administrador)

  - daniel@<dominio>  (Desenvolvedor)

- Identity Providers: One-Time PIN (OTP via e-mail) — já habilitado no Zero Trust

- Salvar e confirmar que a aplicação aparece como Active no dashboard

## Etapa 6 — Validação End-to-End

Execute o fluxo completo de validação antes de considerar a entrega concluída:

- Abra o navegador e acesse o subdomínio configurado (ex: https://hrm.fiqueok.com.br)

- Confirme o redirecionamento para a tela de autenticação do Cloudflare Access

- Insira um e-mail autorizado e confirme o recebimento do OTP

- Insira o código OTP recebido e aguarde o redirecionamento

- Confirme o carregamento correto da aplicação de destino (OrangeHRM ou Midpoint)

- Teste com um e-mail não autorizado — deve resultar em tela de acesso negado

- No servidor, confirme que a porta interna não está acessível externamente: curl -I http://<IP_PUBLICO>:8085 deve resultar em Connection refused ou timeout

## Etapa 7 — Checklist de Entrega

| Item de Verificação | OK | N/A |
| --- | --- | --- |
| Túnel criado no Dashboard Cloudflare Zero Trust com nome padronizado | [ ] |  |
| Public Hostname configurado com subdomínio, porta e protocolo corretos | [ ] |  |
| CNAME do subdomínio criado automaticamente no DNS do fiqueok.com.br | [ ] |  |
| Conector cloudflared instalado como serviço systemd na VM de destino | [ ] |  |
| Status do conector: HEALTHY no painel Cloudflare | [ ] |  |
| Política de Access criada com e-mails autorizados (paulo e daniel) | [ ] |  |
| Validação OTP funcionando para usuário autorizado | [ ] |  |
| Acesso negado confirmado para e-mail não autorizado | [ ] |  |
| Porta interna não acessível diretamente da internet | [ ] |  |
| Registro de entrega atualizado no repositório do laboratório | [ ] |  |

## Referências Técnicas

| Recurso | URL / Referência |
| --- | --- |
| Cloudflare Tunnel Docs | developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks |
| Cloudflare Access Docs | developers.cloudflare.com/cloudflare-one/policies/access |
| PRJ008 – Shadow API | Repositório: ~/prj008-shadow-api ¦ Host: api-gf-01 (100.117.102.101) |
| HashiCorp Vault | http://100.86.42.93:8200 ¦ Token path: /var/lib/shadow-api/vault_token |
| OrangeHRM | http://100.96.17.65:8085 ¦ Target: hrm.fiqueok.com.br |
| ISO/IEC 27001:2022 | Controles A.5.15, A.8.3, A.8.20, A.8.26 — Segurança de Identidade e Redes |

PRJ017 – Secure Edge Gateway  |  TAP & POP  |  v1.0  |  Abril 2026  |  Laboratório GF